VAMOS

Peningkatan Keandalan Monitoring Sinkronisasi Data Revenue Gate Di Stasiun KAI Commuter

| Nama Tim: Vamos |  |  | Jumlah Anggota: | 4 orang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asal Oganisasi: CTI |  |  |  |  |
| Foto Tim | Foto Improvement/ Inovasi |  |  |  |
| Nama Anggota: 1. Yogatama Egiantoro 2. Rizki Amaludin 3. Arif Rachman 4. Hanif Hidayatulloh | Keterangan Foto Solusi: Peningkatan Keandalan Monitoring Sinkronisasi Data Revenue Gate Di Stasiun KAI Commuter |  |  |  |

UNIT KERJA: ___________________________________

PT ……………………

2026

DAFTAR ISI

1	MENENTUKAN AKTIFITAS	8

1.1	Identifikasi Masalah	8

1.2	Menganalisa Dampak dan Harapan	11

1.3	Menentukan Tema	14

1.4	Menetapkan Harapan dan Sasaran Tema	14

1.5	Pengesahan Aktivitas	15

2	MENGIDENTIFIKASI PENYEBAB	15

2.1	Melakukan Tinjauan Objek Masalah	15

2.1.1	Daftar Kondisi Hasil Tinjauan Objek Masalah	15

2.1.2	Mencari Kemungkinan Penyebab & Mengelompokkan Penyebab	16

2.2	Memetakan Sebab Akibat	17

2.3	Menganalisis Akar Penyebab	17

2.4	Menentukan Akar Penyebab Dominan	17

3	MENENTUKAN SOLUSI	18

3.1	Membuat Daftar Alternatif Solusi	18

3.2	Menganalisa Alternatif Solusi	19

3.3	Menetapkan Solusi Terbaik	19

3.4	Merencanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap risiko Solusi	19

3.5	Memahami pengaruh solusi terhadap pihak terkait	20

4	MERENCANAKAN PERBAIKAN	21

4.1	Menyusun Rencana Perbaikan 5W+2H	21

4.2	Mempersiapkan Sistem Pemantauan Proyek	22

4.3	Menetapkan Target Implementasi	23

4.4	Pengesahan Rencana Peningkatan	23

5	MENERAPKAN RENCANA PROYEK INOVASI	24

5.1	Mempersiapkan Kompetensi Pelaksana	24

5.2	Mempersiapkan Sumber Daya yang dibutuhkan	24

5.3	Menerapkan Rencana Proyek Inovasi	24

5.4	Memantau Kemajuan Pelaksanaan Proyek Inovasi	26

6	MENGEVALUASI SOLUSI	27

6.1	Menganalisis Hasil Peningkatan	27

6.2	Menghitung Manfaat	27

7	MENETAPKAN STANDARISASI	28

7.1	Membuat Usulan Standar Baru (Input – Proses – Output)	28

7.2	Bukti Sustainability Innovation	28

7.3	Rencana Pengembangan Standar	30

8	MENENTUKAN TEMA BERIKUTNYA	30

8.1	Identifikasi masalah atau Peluang Berikutny	30

8.2	Analisa Dampak dan Harapan	31

8.3	Tema Berikutnya	31

8.4	Harapan dan Sasaran Tema Berikutnya	31

8.5	Design Wesbite Server Pusat CTS	32

DAFTAR TABEL

Table 1 Beban Kerja	9

Table 2 Program Volume dan Pendapat PerBulan	9

Table 3 Rekapitulasi Ticket Kendala E-Ticketing Periode Oktober–Desember 2025	10

Table 4 Identifikasi Masalah	10

Table 5 Masalah Prioritas	12

Table 6 Before - After	13

Table 7 Harapan dan Sasaran	14

Table 8 Objek Masalah	15

Table 9 Pengelompokan Penyebab	16

Table 10 Akar Penyebab	17

Table 11 Daftar Alternatif Solusi	18

Table 12 Alternatif Solusi	19

Table 13 Resiko dan Mitigasi	19

Table 14 Pengaruh Solusi	20

Table 15 Rencana Perbaikan	21

Table 16 Target Implementasi	23

Table 17 SDM yang dibutuhkan	24

Table 18 Alat Kerja yang dibutuhkan	24

Table 19 Hasil Proyek Inovasi	26

Table 20 Analisa Hasil Peningkatan	27

Table 21 Manfaat Inovasi	27

Table 22 Standar Penggunaan Aplikasi	28

Table 23 Masalah Tema Berikutnya	30

Table 24 Analisa Dampak dan Harapan Tema Berikutnya	31

Table 25 Sasaran Tema Berikutnya	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Eksisting	8

Gambar 2 Checksheet Proses Penyisiran Gate	9

Gambar 3 Grafik Masalah Ticket HD	11

Gambar 4 Before - After	13

Gambar 5 Fishbone Diagram	17

Gambar 6 Sosialisasi Penggunaan Aplikasi ke Tim IT Helpdesk	29

Gambar 7 Manual Guide Penggunaan Aplikasi	29

# MENENTUKAN AKTIFITAS

## Identifikasi Masalah

PT Kereta Commuter Indonesia mengoperasikan sistem gate elektronik pada stasiun KRL sebagai media transaksi perjalanan penumpang dan pencatatan data volume penumpang yang berkaitan langsung dengan data operasional serta revenue perusahaan. Sistem gate tersebut tersebar di berbagai stasiun dan sudah mencapai 1024 gate aktif yang beroperasi setiap hari. Saat ini sistem gate yang digunakan masih menggunakan pola single operated, di mana masing-masing gate memiliki sistem operasi, aplikasi sinkronisasi, dan database PostgreSQL tersendiri. Dalam proses operasionalnya, monitoring sinkronisasi data gate masih dilakukan secara manual melalui kegiatan penyisiran rutin oleh petugas.

Dalam mendukung tercapainya Program Volume dan Pendapatan yang sudah dibuat oleh Tim Divisi COC, Tim IT melakukan proses penyisiran dilakukan secara remote menggunakan shared checklist monitoring yang dibagi kepada 7 personel. Masing-masing personel bertanggung jawab terhadap beberapa stasiun dengan jumlah gate yang berbeda-beda, bahkan pada beberapa stasiun dapat mencapai lebih dari 30 gate. Kegiatan penyisiran dilakukan setiap awal pekan untuk memastikan kondisi sinkronisasi data gate berjalan normal. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti pending insert data, gate offline, aplikasi sinkronisasi tidak berjalan, exception database PostgreSQL, invalid page header, serta error pembacaan stream data. Gangguan tersebut menyebabkan keterlambatan sinkronisasi data transaksi gate ke server pusat.

Alur Proses Monitoring Eksisting (Saat Ini):

Gambar 1 Proses Eksisting

Gambar 2 Checksheet Proses Penyisiran Gate

Table 1 Beban Kerja

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Jumlah stasiun dipantau | 84 stasiun |
| Jumlah gate per stasiun | minimal 3 - maksimal 20 gate |
| Total gate aktif | 1.024 gate |
| Waktu pengecekan per gate | minimal 15 menit |
| Total waktu 1x penyisiran penuh | 1.024 gate x 15 menit = 15.360 menit (+- 256 jam) |
| Frekuensi penyisiran | 2x / minggu (Senin & Jumat) |
| Total waktu penyisiran per minggu | +- 512 jam / minggu |
| Jumlah personel | 7 orang |
| Beban rata-rata per personel | +- 73 jam / orang / minggu |

Data transaksi gate digunakan sebagai dasar monitoring Program Volume dan Pendapatan perusahaan. Berikut merupakan capaian program Volume dan Revenue selama periode Oktober–Desember 2025.

Table 2 Program Volume dan Pendapat PerBulan

| BULAN | PROGRAM |  |
| --- | --- | --- |
|  | VOLUME | REVENUE |
| Okt-2025 | 29.092.956 | 114.158.754.767 |
| Nov-25 | 27.607.760 | 108.066.954.126 |
| Des-2025 | 28.608.724 | 113.091.793.952 |

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa volume penumpang selama periode Oktober–Desember 2025 berada pada rentang 27–29 juta transaksi per bulan dengan revenue lebih dari Rp108 miliar per bulan. Besarnya volume transaksi tersebut menunjukkan bahwa keandalan data gate memiliki peranan penting dalam mendukung monitoring operasional dan pencapaian target pendapatan perusahaan.

Kondisi tersebut menyebabkan proses monitoring masih bersifat reaktif karena gangguan baru diketahui setelah dilakukan pengecekan manual atau setelah adanya tiket komplain dari petugas stasiun. Selain berdampak pada keterlambatan monitoring operasional, kondisi ini juga berpotensi memengaruhi keandalan pencatatan data volume penumpang dan pengakuan revenue perusahaan. Dalam hal ini ada berhubungan juga terkait Ticket yang masuk terkait kendala E-Ticketing menyangkut Volume tidak update di Website Server Pusat. Berdasarkan data yang masuk di Website it-helpdesk.kci.id dari bulan Oktober – Desember 2025 berjumlah 533

Table 3 Rekapitulasi Ticket Kendala E-Ticketing Periode Oktober–Desember 2025

| No | Jenis Kendala Ticket HD | Okt-2025 | Nov-25 | Des-2025 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volume Gate In - Gate Out Tidak Update | 81 | 72 | 87 | 240 |
| 2 | Selisih Data Transaksi Mesin Struk POS dengan Website Pusat E-Ticketing | 34 | 33 | 37 | 104 |
| 3 | Data Card History Tidak Update | 41 | 38 | 37 | 116 |
| 4 | Kelola Kedudukan Staff Stasiun di Website Pusat E-Ticketing | 23 | 22 | 28 | 73 |

Dari total 533 ticket yang tercatat teratas, sebagian besar berkaitan dengan data transaksi yang tidak berhasil diperbarui pada sistem pusat. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya kendala pada proses sinkronisasi data gate yang berdampak pada keterlambatan informasi operasional dan revenue perusahaan.

Table 4 Identifikasi Masalah

| No | Item Masalah | Jumlah | Jumlah Kumulatif | Persentase | Persentase Kumulatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volume Gate In - Gate Out Tidak Update | 240 | 240 | 45% | 45% |
| 2 | Data Card History Tidak Update | 116 | 356 | 22% | 67% |
| 3 | Selisih Data Transaksi Mesin Struk POS dengan Website Pusat E-Ticketing | 104 | 460 | 20% | 86% |
| 4 | Kendala Akun Staff Stasiun di Website Pusat E-Ticketing | 73 | 533 | 14% | 100% |
|  | TOTAL | 533 |  | 100% |  |

Gambar 3 Grafik Masalah Ticket HD

Berdasarkan hasil analisis Pareto diketahui bahwa tiga jenis kendala terbesar yaitu Volume Gate In-Gate Out Tidak Update (45%), Data Card History Tidak Update (22%), dan Selisih Data Transaksi Mesin Struk POS dengan Website Pusat E-Ticketing (20%) memberikan kontribusi kumulatif sebesar 86% dari total ticket yang terjadi. Ketiga permasalahan tersebut memiliki keterkaitan yang sama yaitu keterlambatan sinkronisasi data transaksi dari gate menuju server pusat. Oleh karena itu, tema perbaikan difokuskan pada peningkatan efektivitas monitoring sinkronisasi data gate.

## Menganalisa Dampak dan Harapan

Keterlambatan sinkronisasi data gate ke server pusat merupakan permasalahan prioritas yang berdampak langsung terhadap keandalan data operasional perusahaan. Data transaksi yang berasal dari gate digunakan sebagai dasar monitoring volume penumpang, pencatatan pendapatan (revenue), analisis operasional, serta pengambilan keputusan manajemen. Apabila terjadi keterlambatan sinkronisasi, maka informasi yang tersedia pada sistem pusat tidak dapat menggambarkan kondisi aktual di lapangan secara realtime sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas monitoring dan ketepatan pengambilan keputusan.

Table 5 Masalah Prioritas

| Masalah Prioritas | No | Dampak Masalah | Pihak yang Terdampak |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterlambatan sinkronisasi data gate ke server pusat | 1 | Data volume penumpang dan revenue tidak tersedia secara realtime | Divisi COC : Data Analysis Sales and Development Team |
|  | 2 | Laporan revenue penjualan kmt berpotensi tidak akurat atau terlambat | Divisi CAF : Verification Administration Team |
|  | 3 | Monitoring gangguan gate menjadi lambat dan reaktif | Tim IT Development |
|  | 4 | Pengambilan Keputusan analisa tidak berdasarkan data terkini | Divisi COC : Data Analysis Sales and Development Team |
|  | 5 | Potensi pendapatan belum tercatat tepat waktu | Perusahaan PT KCI |
|  | 6 | Beban kerja meningkat karena pengecekan masih dilakukan manual | Tim IT Development |

Penjelasan Dampak

Keterlambatan sinkronisasi data gate tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga berdampak terhadap proses bisnis perusahaan. Data gate digunakan sebagai dasar pemantauan transaksi perjalanan, volume penumpang, monitoring operasional, dan pelaporan revenue.Apabila data terlambat naik ke server pusat, maka informasi yang digunakan untuk monitoring dan pengambilan keputusan menjadi tidak aktual. Selain itu, tim teknis harus melakukan pengecekan manual ke masing-masing gate atau sistem pendukung, sehingga waktu penanganan menjadi lebih lama dan pola kerja cenderung reaktif.

Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah (Before - After)

Table 6 Before - After

| Aspek | SEBELUM (Eksisting) | SESUDAH (dengan VolMon) |
| --- | --- | --- |
| Metode monitoring | Manual, remote gate satu per satu | Otomatis & terpusat melalui dashboard |
| Waktu deteksi gangguan | +- 3 hari (menunggu jadwal penyisiran/laporan) | +- 5 menit (realtime + early warning) |
| Cakupan & waktu pantau | Terbatas jadwal penyisiran (Senin & Jumat) | 24/7 secara realtime |
| Beban kerja tim | +- 73 jam/orang/minggu | Berkurang minimal 90% |
| Sifat monitoring | Reaktif | Proaktif |
| Risiko revenue | Potensi selisih +- Rp500 juta / hari keterlambatan | Diminimalkan, data tersedia tepat waktu |

Gambar 4 Before - After

Harapan dari penyelesaian masalah ini adalah tersedianya sistem monitoring yang mampu:

- Mendeteksi keterlambatan sinkronisasi data gate secara otomatis dan realtime.

- Menampilkan status sinkronisasi seluruh gate dalam satu dashboard terpusat.

- Memberikan early warning ketika terjadi gangguan sinkronisasi atau aplikasi pendukung berhenti berjalan.

- Mempercepat proses identifikasi akar masalah dan tindakan perbaikan.

- Menjamin ketersediaan data volume penumpang dan revenue yang lebih andal.

- Mengurangi ketergantungan terhadap monitoring manual.

## Menentukan Tema

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan analisa dampak yang terjadi, tema improvement yang ditetapkan.

“Peningkatan Keandalan Data Revenue Gate KRL melalui Early Warning System Monitoring Sinkronisasi Data Terpusat di Stasiun KAI Commuter Tahun 2026”

Tema tersebut dipilih karena permasalahan utama yang ditemukan berkaitan dengan keterlambatan sinkronisasi data gate ke server pusat dan belum adanya sistem monitoring yang terintegrasi. Melalui implementasi sistem monitoring terpusat, proses pemantauan data gate dapat dilakukan secara realtime, lebih cepat, dan proaktif.

## Menetapkan Harapan dan Sasaran Tema

Sasaran improvement ditetapkan menggunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound). Sasaran tersebut disusun berdasarkan aspek mutu Quality, Cost, Delivery, HSSE, dan Morale.

Table 7 Harapan dan Sasaran

| Aspek Mutu | Kondisi Saat Ini | Harapan | Target | Waktu | Lingkup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quality | Data sinkronisasi gate belum termonitor realtime dan masih terdapat keterlambatan data | Data revenue gate lebih andal dan termonitor secara terpusat | Menurunkan kasus keterlambatan sinkronisasi dari rata-rata 210 kasus Gate Pending menjadi maksimal 50 kasus | 3 Bulan | Gate KRL area monitoring |
| Cost | Pengecekan manual membutuhkan waktu dan tenaga teknis | Efisiensi proses monitoring operasional | Mengurangi kebutuhan pengecekan manual minimal 90% | 3 Bulan | Tim IT Development |
| Delivery | Penanganan gangguan menunggu laporan atau komplain | Gangguan dapat diketahui lebih cepat | Mempercepat waktu deteksi gangguan dari rata-rata 3 hari menjadi maksimal 5 Menit | 3 Bulan | Gate dan server monitoring |
| HSSE | Gangguan data dapat menghambat layanan dan monitoring operasional | Monitoring lebih terkendali dan andal | Meminimalkan potensi gangguan operasional akibat keterlambatan data | 3 Bulan | Operasional stasiun |
| Morale | Tim teknis terbebani pengecekan manual berulang | Tim bekerja lebih efektif dan proaktif | Meningkatkan efektivitas kerja tim melalui dashboard monitoring terpusat | 3 Bulan | Tim IT Development |

## Pengesahan Aktivitas

Aktivitas improvement ini disahkan sebagai upaya peningkatan keandalan monitoring data gate dan percepatan penanganan gangguan operasional. Dukungan dari pimpinan, fasilitator, dan anggota tim diperlukan agar pelaksanaan improvement dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat terhadap peningkatan efektivitas monitoring operasional perusahaan.

| Komentar Pimpinan: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanda Tangan: Tanggal: | Tanda Tangan: Tanggal: | Tanda Tangan: Tanggal: |
| Pimpinan | Fasilitator | Ketua |

# MENGIDENTIFIKASI PENYEBAB

## Melakukan Tinjauan Objek Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah pada Langkah 1, diketahui bahwa permasalahan prioritas yang dipilih adalah keterlambatan sinkronisasi data gate ke server pusat. Permasalahan ini menjadi fokus karena berdampak langsung terhadap ketersediaan data volume penumpang, revenue, dan informasi operasional yang digunakan oleh berbagai unit kerja.

Untuk memahami kondisi aktual yang menyebabkan keterlambatan sinkronisasi tersebut, dilakukan tinjauan terhadap proses monitoring sinkronisasi data gate, mekanisme penanganan gangguan, serta sistem pendukung yang digunakan saat ini. Tinjauan dilakukan melalui observasi proses operasional, evaluasi data gangguan, dan analisis metode monitoring yang berjalan.

### Daftar Kondisi Hasil Tinjauan Objek Masalah

Table 8 Objek Masalah

| No | Situasi Aktual Terjadi | Situasi yang Seharusnya Terjadi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data transaksi gate terlambat tersinkron ke server pusat | Data tersinkron secara realtime atau mendekati realtime | Not OK |
| 2 | Gangguan aplikasi sinkronisasi baru diketahui setelah ada laporan | Sistem memberikan notifikasi otomatis saat terjadi gangguan | Not OK |
| 3 | Monitoring dilakukan dengan pengecekan manual | Monitoring dilakukan secara otomatis dan terpusat | Not OK |
| 4 | Status sinkronisasi tiap gate sulit dipantau secara menyeluruh | Status sinkronisasi seluruh gate dapat dipantau dalam satu dashboard | Not OK |
| 5 | Penanganan gangguan membutuhkan waktu lama | Gangguan dapat terdeteksi dan ditangani lebih cepat | Not OK |

Berdasarkan hasil tinjauan objek masalah, diketahui bahwa proses monitoring sinkronisasi data gate masih dilakukan secara manual dan belum memiliki sistem monitoring terpusat. Selain itu, belum tersedia mekanisme notifikasi otomatis apabila aplikasi sinkronisasi mengalami gangguan atau berhenti berjalan. Kondisi tersebut menyebabkan gangguan operasional baru diketahui setelah dilakukan pengecekan manual atau setelah adanya laporan dari petugas stasiun.

### Mencari Kemungkinan Penyebab & Mengelompokkan Penyebab

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan sinkronisasi data gate, dilakukan identifikasi kemungkinan penyebab berdasarkan hasil observasi, brainstorming, dan evaluasi proses monitoring operasional. Penyebab kemudian dikelompokkan berdasarkan faktor manusia, metode, alat, dan lingkungan.

Table 9 Pengelompokan Penyebab

| Situasi Not OK | Kemungkinan Penyebab | Faktor |
| --- | --- | --- |
| Sinkronisasi data terlambat | Belum ada monitoring realtime | Metode |
| Gangguan terlambat diketahui | Belum ada early warning system | Metode |
| Monitoring masih manual | Belum tersedia dashboard monitoring terpusat | Alat |
| Status aplikasi tidak diketahui | Tidak ada notifikasi otomatis | Alat |
| Pengecekan membutuhkan waktu lama | Jumlah gate sangat banyak (1024 unit) | Lingkungan |
| Penanganan gangguan lambat | Monitoring masih bergantung pada petugas | Manusia |
| Data gagal terkirim | Database lokal masing-masing gate berdiri sendiri | Material |

## Memetakan Sebab Akibat

Gambar 5 Fishbone Diagram

## Menganalisis Akar Penyebab

Berdasarkan hasil analisa sebab akibat, dilakukan identifikasi akar penyebab dominan yang paling mempengaruhi keterlambatan sinkronisasi data gate dan lambatnya proses monitoring operasional.

Table 10 Akar Penyebab

| No | Akar Penyebab | Fakta dan Data | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belum tersedia dashboard monitoring terpusat | Monitoring dilakukan dengan membuka checklist dan aplikasi secara terpisah | Dominan |
| 2 | Belum tersedia early warning system | Gangguan baru diketahui setelah laporan atau tiket masuk | Dominan |
| 3 | Aplikasi sinkronisasi tidak termonitor otomatis | Tidak ada notifikasi saat aplikasi berhenti atau error | Dominan |
| 4 | Database lokal berdiri sendiri di setiap gate | Gangguan pada database lokal dapat menyebabkan keterlambatan sinkronisasi | Dominan |

## Menentukan Akar Penyebab Dominan

Berdasarkan hasil tinjauan objek masalah dan analisa sebab akibat, diperoleh bahwa akar penyebab dominan dari keterlambatan sinkronisasi data gate ke server pusat adalah belum adanya sistem monitoring terpusat yang mampu memantau status sinkronisasi data dan aplikasi pendukung secara realtime.

Selain itu, belum adanya early warning system menyebabkan gangguan baru diketahui setelah adanya laporan atau komplain dari stasiun. Kondisi tersebut membuat proses monitoring bersifat reaktif dan memperlambat proses penanganan gangguan.

Oleh karena itu, improvement difokuskan pada pengembangan sistem monitoring sinkronisasi data gate berbasis dashboard terpusat yang dilengkapi dengan fitur monitoring realtime dan early warning system agar proses monitoring operasional menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan proaktif. Karena Keterlambatan sinkronisasi data gate tidak hanya berdampak pada proses monitoring teknis, namun juga berpotensi mempengaruhi keakuratan data volume penumpang dan pencatatan revenue perusahaan apabila data belum terkirim ke server pusat secara tepat waktu.

# MENENTUKAN SOLUSI

## Membuat Daftar Alternatif Solusi

Berdasarkan hasil identifikasi akar penyebab pada langkah sebelumnya, diketahui bahwa keterlambatan sinkronisasi data gate ke server pusat disebabkan oleh belum tersedianya sistem monitoring terpusat, belum adanya mekanisme early warning system, aplikasi sinkronisasi yang belum termonitor secara otomatis, serta tingginya kompleksitas pengelolaan lebih dari 1.024 gate yang tersebar di berbagai stasiun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penyusunan beberapa alternatif solusi dengan mempertimbangkan efektivitas monitoring, kemampuan deteksi dini gangguan, kemudahan implementasi, kebutuhan sumber daya, serta dampak terhadap proses operasional perusahaan. Alternatif solusi yang disusun diharapkan mampu meningkatkan kecepatan identifikasi gangguan dan mempercepat proses penanganan sebelum berdampak terhadap data volume maupun revenue perusahaan.

Tabel Daftar Alternatif Solusi

Table 11 Daftar Alternatif Solusi

| No | Alternatif Solusi | Kelebihan | Kekurangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menambah personel monitoring | Monitoring lebih sering dilakukan | Membutuhkan tambahan SDM dan belum realtime |
| 2 | Membuat checklist monitoring lebih detail | Monitoring lebih terstruktur | Tetap dilakukan manual |
| 3 | Membuat dashboard monitoring terpusat | Monitoring realtime dan terintegrasi | Membutuhkan pengembangan sistem |
| 4 | Menambahkan early warning system | Gangguan lebih cepat diketahui | Membutuhkan integrasi notifikasi |
| 5 | Monitoring otomatis status aplikasi sinkronisasi | Status aplikasi dapat dipantau realtime | Membutuhkan penyesuaian aplikasi existing |

## Menganalisa Alternatif Solusi

Untuk menentukan solusi yang paling efektif, dilakukan analisis terhadap masing-masing alternatif berdasarkan beberapa kriteria penilaian, yaitu efektivitas monitoring, kemudahan monitoring operasional, kecepatan deteksi gangguan, kemudahan implementasi, serta kemampuan solusi dalam menjawab akar penyebab yang telah diidentifikasi.

Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam menentukan solusi terbaik yang memberikan manfaat terbesar terhadap peningkatan keandalan sinkronisasi data gate ke server pusat.

Table 12 Alternatif Solusi

| Akar Penyebab | Solusi |
| --- | --- |
| Belum tersedia dashboard monitoring terpusat | Dashboard Monitoring |
| Belum tersedia early warning system | Notifikasi otomatis |
| Aplikasi sinkronisasi tidak termonitor otomatis | Monitoring status aplikasi sinkronisasi |
| Database gate tidak termonitor | Monitoring status database gate |
| Monitoring masih manual | Dashboard realtime terpusat |

## Menetapkan Solusi Terbaik

Berdasarkan hasil analisa alternatif solusi, ditetapkan solusi terbaik berupa pengembangan sistem monitoring sinkronisasi data gate berbasis dashboard realtime yang diberi nama VolMon (Volume Monitoring).

VolMon dirancang untuk memantau status sinkronisasi data gate, status aplikasi sinkronisasi, serta memberikan early warning apabila terjadi gangguan operasional. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas monitoring operasional dan mempercepat proses identifikasi gangguan secara realtime.

## Merencanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap risiko Solusi

Dalam implementasi VolMon, dilakukan identifikasi potensi risiko untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan operasional dan memberikan manfaat secara optimal. Risiko yang diidentifikasi mencakup aspek teknis, integrasi sistem, kualitas data, serta kesiapan pengguna. Untuk setiap risiko yang ditemukan disusun langkah mitigasi guna meminimalkan dampak yang dapat menghambat keberhasilan implementasi.

Tabel Risiko dan Mitigasi

Table 13 Resiko dan Mitigasi

| No | Risiko | Dampak | Pencegahan / Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard tidak menampilkan data realtime | Monitoring tidak optimal | Pengujian integrasi sebelum implementasi |
| 2 | Alert terlalu banyak | User mengabaikan notifikasi | Penyesuaian threshold monitoring |
| 3 | User belum terbiasa menggunakan dashboard | Monitoring tidak maksimal | Sosialisasi dan pelatihan user |
| 4 | Gangguan koneksi ke server monitoring | Data monitoring terlambat | Monitoring backup dan retry sistem |
| 5 | Aplikasi existing tidak kompatibel | Monitoring tidak berjalan penuh | Penyesuaian integrasi bertahap |

## Memahami pengaruh solusi terhadap pihak terkait

Implementasi VolMon memberikan dampak positif terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses monitoring operasional. Sistem monitoring yang sebelumnya dilakukan secara manual berubah menjadi proses yang lebih realtime, terintegrasi, dan proaktif. Selain meningkatkan kecepatan identifikasi gangguan, VolMon juga membantu meningkatkan kualitas data operasional yang digunakan dalam proses monitoring volume penumpang, revenue, dan pengambilan keputusan manajemen. Dengan adanya sistem monitoring terpusat, setiap unit kerja dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat sehingga koordinasi penanganan gangguan menjadi lebih efektif dan efisien.

Tabel Pengaruh Solusi

Table 14 Pengaruh Solusi

| No | Pihak Terkait | Pengaruh Solusi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tim IT Helpdesk | Monitoring menjadi realtime dan terpusat |
| 2 | Tim IT Helpdesk dan IT Development | Proses identifikasi gangguan lebih cepat |
| 3 | Operasional Stasiun | Gangguan lebih cepat ditangani |
| 4 | Divisi COC dan CAF | Data volume lebih cepat dan akurat |
| 5 | Divisi COC | Monitoring operasional lebih mudah dipantau |

# MERENCANAKAN PERBAIKAN

## Menyusun Rencana Perbaikan 5W+2H

Berdasarkan hasil analisis akar penyebab pada langkah sebelumnya, disusun rencana implementasi sistem VolMon (Volume Monitoring) sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas monitoring sinkronisasi data gate ke server pusat. Rencana perbaikan difokuskan pada penyediaan dashboard monitoring terpusat, monitoring status aplikasi sinkronisasi, monitoring kesehatan database gate, serta penyediaan early warning system guna mempercepat deteksi dan penanganan gangguan.

Table 15 Rencana Perbaikan

| NO | WHY | HOW |  | WHAT | WHEN | WHERE | WHO | HOW MUCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Faktor penyebab dominan | Cara penerapan |  | Sasaran antara | Waktu pelaksanaan | Lokasi | Penanggung jawab | Biaya |
|  |  | Solusi | Step Penerapan |  |  |  |  |  |
| 1 | Tidak adanya monitoring real-time | Membangun sistem monitoring terpusat | - Analisa Data Kendala - Design Figma | Pengembangan dashboard monitoring sinkronisasi data gate | Minggu 1–2 | Kantor Pusat KCI Stasiun Juanda | Arif Amal | - |
| 2 |  |  | Coding Backend Sistem | Implementasi Early Warning System | Minggu 3–7 | Kantor Pusat KCI Stasiun Juanda | Yogatama Amal | - |
| 3 |  |  | Coding Frontend Sistem | Monitoring kapasitas & health database | Minggu 8 | Kantor Pusat KCI Stasiun Juanda | Hanif Amal | - |
| 4 |  |  | Testing | Integrasi seluruh gate ke sistem | Minggu 9-11 | Kantor Pusat KCI Stasiun Juanda | Amal Yogatama Hanif Arif | 500.000 |
| 5 |  |  | Implementasi | Sosialisasi & pelatihan sistem baru | Minggu 12 | Kantor NOC, Stasiun Juanda | Amal Arif | 200.000 |

## Mempersiapkan Sistem Pemantauan Proyek

Untuk memastikan rencana perbaikan berjalan sesuai jadwal, dilakukan pemantauan terhadap setiap tahapan implementasi VolMon. Pemantauan dilakukan melalui daftar aktivitas proyek, status penyelesaian, serta bukti hasil pekerjaan. Dengan adanya pemantauan proyek, setiap hambatan dapat diketahui lebih awal dan dapat segera dilakukan tindak lanjut.

| No | Step Pelaksanaan | Target Output | Pemantauan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis kebutuhan monitoring | Kebutuhan user dan fitur utama teridentifikasi | Ya | Selesai |
| 2 | Desain aplikasi VolMon | Desain dashboard dan alur monitoring tersedia | Ya | Selesai |
| 3 | Pengembangan dashboard monitoring | Dashboard dapat menampilkan status gate | Ya | Selesai |
| 4 | Pengembangan early warning system | Notifikasi gangguan dapat muncul otomatis | Ya | Selesai |
| 5 | Integrasi monitoring aplikasi sinkronisasi | Status aplikasi sync dapat dipantau | Ya | Selesai |
| 6 | Monitoring database gate | Pending data dan kondisi database terpantau | Ya | Selesai |
| 7 | Testing aplikasi | Fungsi aplikasi berjalan sesuai kebutuhan | Ya | Selesai |
| 8 | Sosialisasi dan pelatihan user | User memahami penggunaan VolMon | Ya | Selesai |
| 9 | Implementasi operasional | VolMon digunakan untuk monitoring harian | Ya | Selesai |

## Menetapkan Target Implementasi

Table 16 Target Implementasi

| Indikator | Kondisi Awal | Target |
| --- | --- | --- |
| Waktu deteksi gangguan | ± 3 hari | ≤ 5 menit |
| Monitoring manual | 100% | ≤ 10% |
| Volume Gate In-Gate Out Tidak Update | 240 kasus | ≤ 40 kasus |
| Data Card History Tidak Update | 116 kasus | ≤ 20 kasus |
| Selisih Data POS dan Website Pusat | 104 kasus | ≤ 20 kasus |
| Status sinkronisasi gate termonitor | Tidak tersedia | 100% termonitor |

## Pengesahan Rencana Peningkatan

| Komentar Pimpinan: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanda tangan: Tanggal: | Tanda tangan: Tanggal: | Tanda tangan: Tanggal: |
| Pimpinan | Fasilitator | Ketua |

# MENERAPKAN RENCANA PROYEK INOVASI

## Mempersiapkan Kompetensi Pelaksana

Table 17 SDM yang dibutuhkan

| No | Solusi | Personil (Jabatan) | Kualifikasi yang Disyaratkan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengembangan Dashboard VolMon | Tim Development | Memahami pemrograman Golang, database PostgreSQL, dan dashboard monitoring | Tim IT Development |
| 2 | Implementasi Early Warning System | Tim IT Development | Memahami monitoring realtime dan sistem notifikasi | Tim IT Development |
| 3 | Monitoring Operasional | Tim IT Helpdesk | Memahami operasional sinkronisasi gate dan troubleshooting | Tim IT Helpdesk |

## Mempersiapkan Sumber Daya yang dibutuhkan

Table 18 Alat Kerja yang dibutuhkan

| Tahap | Hardware | Software | Material | Work Environment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahap 1 | Laptop Tim IT Development | PostgreSQL, Golang | Data sinkronisasi gate | Ruang Kerja IT Development |
| Tahap 2 | Server Monitoring | Dashboard VolMon | Data monitoring realtime | Ruang Kerja IT Development |
| Tahap 3 | Device Tablet dan Mobile IT Helpdesk | Early Warning System | Dokumentasi monitoring | Ruang NOC IT Helpdesk |

## Menerapkan Rencana Proyek Inovasi

| Faktor Penyebab : Monitoring masih dilakukan secara manual |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solusi : Membangun dashboard monitoring terpusat |  |  |  |  |
| Step 1 : Pengembangan Dashboard Monitoring VolMon |  |  |  |  |
| Prasarana | Detail Perbaikan | Dokumentasi | PIC | Hasil Perbaikan |
| Server monitoring dan dashboard | Pembuatan tampilan monitoring realtime sinkronisasi gate |  | Tim IT Development | Monitoring sinkronisasi dapat dilakukan secara realtime |
| Biaya : 0 |  |  |  |  |
| Lokasi : Kantor Pusat KCI, Stasiun Juanda |  |  |  |  |

| Faktor Penyebab : Gangguan diketahui setelah adanya komplain |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solusi : Membuat Early Warning System |  |  |  |  |
| Step 2 : Implementasi Monitoring Warning dan Error |  |  |  |  |
| Prasarana | Detail Perbaikan | Dokumentasi | PIC | Hasil Perbaikan |
| Dashboard warning monitoring | Pembuatan indikator warning dan error otomatis |  | Tim IT Development | Gangguan dapat diketahui lebih cepat |
| Biaya : 0 |  |  |  |  |
| Lokasi : Kantor Pusat KCI, Stasiun Juanda |  |  |  |  |

| Faktor Penyebab : Monitoring belum terintegrasi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solusi : Integrasi seluruh monitoring gate |  |  |  |  |
| Step 3 : Integrasi Monitoring Sinkronisasi Gate |  |  |  |  |
| Prasarana | Detail Perbaikan | Dokumentasi | PIC | Hasil Perbaikan |
| Sistem monitoring terpusat | Integrasi monitoring seluruh gate dan stasiun |  | Tim IT Development dan Tim IT Helpdesk | Monitoring menjadi terpusat dan lebih cepat |
| Biaya : 0 |  |  |  |  |
| Lokasi : Kantor NOC IT Helpdesk, Stasiun Juanda |  |  |  |  |

## Memantau Kemajuan Pelaksanaan Proyek Inovasi

Table 19 Hasil Proyek Inovasi

| No | Step Pelaksanaan | Pemantauan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengembangan dashboard monitoring | Ya | Dashboard berhasil dibuat |
| 2 | Implementasi Early Warning System | Ya | Warning monitoring berhasil berjalan |
| 3 | Integrasi monitoring database | Ya | Monitoring data realtime berhasil diterapkan |
| 4 | Integrasi seluruh gate | Ya | Monitoring seluruh gate terhubung |
| 5 | Sosialisasi dan testing | Ya | Tim IT Helpdesk dapat menggunakan sistem monitoring |

# MENGEVALUASI SOLUSI

## Menganalisis Hasil Peningkatan

Setelah implementasi VolMon selesai dilakukan, dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pengukuran bertujuan untuk mengetahui efektivitas solusi dalam mengurangi keterlambatan sinkronisasi data gate ke server pusat, mempercepat deteksi gangguan, dan meningkatkan keandalan monitoring operasional.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi selama periode pengamatan yang sama.Hasil implementasi menunjukkan bahwa seluruh target utama yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan berhasil dicapai. Sistem VolMon mampu meningkatkan efektivitas monitoring melalui dashboard terpusat dan early warning system sehingga gangguan dapat diketahui lebih cepat sebelum menimbulkan dampak terhadap operasional.

Table 20 Analisa Hasil Peningkatan

| Sasaran | Target | Realisasi | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Deteksi gangguan ≤ 5 menit | ≤ 5 menit | 3 menit | Tercapai |
| Pengurangan monitoring manual 90% | 30% | 20% | Tercapai |
| Penurunan kasus volume tidak update | ≤ 40 kasus | 40kasus | Tercapai |
| Penurunan kasus card history tidak update | ≤ 20 kasus | 15 kasus | Tercapai |
| Penurunan selisih data POS | ≤ 20 kasus | 12 kasus | Tercapai |

## Menghitung Manfaat

Table 21 Manfaat Inovasi

| Sebelum | Sesudah |
| --- | --- |
| Monitoring membuka banyak aplikasi | Monitoring terpusat pada VolMon |
| Gangguan diketahui dari komplain | Gangguan terdeteksi otomatis |
| Cek satu per satu gate | Monitoring seluruh gate sekaligus |
| Monitoring reaktif | Monitoring proaktif |

# MENETAPKAN STANDARISASI

## Membuat Usulan Standar Baru (Input – Proses – Output)

Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi aplikasi VolMon, diperlukan penetapan standar kerja baru pada proses monitoring sinkronisasi data gate ke server pusat. Standar baru ini bertujuan agar proses identifikasi dan penanganan gangguan tidak lagi bergantung pada pengecekan manual oleh Tim IT, melainkan memanfaatkan dashboard monitoring dan fitur early warning yang tersedia pada aplikasi VolMon.

Melalui standar kerja baru ini, setiap indikasi keterlambatan sinkronisasi data dapat diketahui secara realtime sehingga proses penanganan gangguan menjadi lebih cepat, terukur, dan terdokumentasi. Standar ini juga menjadi acuan bagi petugas Helpdesk, Tim IT Development, dan petugas monitoring operasional dalam menjalankan aktivitas monitoring harian.

Table 22 Standar Penggunaan Aplikasi

| Input | Proses Lama | Proses Baru (Standar) | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Ticket volume tidak update | Helpdesk menghubungi Tim IT untuk pengecekan manual | Helpdesk membuka VolMon dan melihat status sinkronisasi gate | Status gangguan diketahui lebih cepat |
| Informasi gate pending | Tim IT melakukan remote ke masing-masing gate | Helpdesk melakukan identifikasi awal melalui dashboard VolMon | Lokasi gate bermasalah dapat diketahui realtime |
| GateSync berhenti | Menunggu laporan stasiun atau komplain | Sistem memberikan early warning pada dashboard | Gangguan terdeteksi otomatis |
| Permintaan pengecekan sinkronisasi | Dilakukan melalui checklist manual | Monitoring melalui dashboard terpusat | Monitoring lebih cepat dan terintegrasi |

## Bukti Sustainability Innovation

Untuk memastikan implementasi VolMon dapat berjalan secara berkelanjutan (sustainable), dilakukan kegiatan sosialisasi dan transfer knowledge kepada pengguna aplikasi, khususnya petugas IT Helpdesk dan petugas monitoring operasional yang akan menggunakan sistem dalam aktivitas sehari-hari. Sosialisasi dilakukan di lingkungan Network Operation Center (NOC) PT KAI Commuter dengan materi yang mencakup penggunaan dashboard monitoring, interpretasi status sinkronisasi data gate, pemanfaatan fitur early warning, serta prosedur tindak lanjut apabila ditemukan gangguan sinkronisasi.

Sebagai pendukung keberlanjutan implementasi, disusun pula Manual Guide Aplikasi VolMon yang berisi panduan penggunaan sistem, alur monitoring, dan langkah penanganan awal gangguan. Dokumen ini digunakan sebagai referensi operasional bagi pengguna baru maupun pengguna eksisting. Dengan adanya sosialisasi dan panduan penggunaan yang terdokumentasi, implementasi VolMon diharapkan dapat terus digunakan dan dikembangkan sebagai standar monitoring sinkronisasi data gate di lingkungan PT KAI Commuter.

Gambar 6 Sosialisasi Penggunaan Aplikasi ke Tim IT Helpdesk

Gambar 7 Manual Guide Penggunaan Aplikasi

- IBNU HASYIM : Data Analysis Sales and Development Junior Specialist 3, Tim COCP

“VolMon membantu Tim COCP memperoleh informasi volume dan pendapatan secara lebih cepat dan akurat melalui pemantauan status sinkronisasi data gate secara realtime. Dengan tersedianya early warning terhadap gangguan sinkronisasi, proses analisis pencapaian program volume dan pendapatan dapat dilakukan lebih tepat waktu sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.”

- HARY TAUFIK : Verification Administration Lane I.C Junior Specialist 2, Tim CAFR

“VolMon memberikan kemudahan dalam proses verifikasi dan pengakuan transaksi karena status sinkronisasi data gate dapat dipantau secara terpusat. Informasi yang lebih cepat dan akurat membantu mengurangi potensi keterlambatan maupun ketidaksesuaian data transaksi yang digunakan dalam proses pengakuan pendapatan.”

- AHMAD SAEFULLAH : IT Support Junior Specialist 3, Tim IT Support HD

“VolMon sangat membantu Tim Helpdesk dalam mengidentifikasi sumber kendala secara lebih cepat tanpa harus melakukan pengecekan manual ke banyak gate dan server. Dashboard monitoring serta fitur early warning mempercepat proses troubleshooting dan eksekusi tindak lanjut sehingga waktu penanganan gangguan dapat berkurang secara signifikan.”

## Rencana Pengembangan Standar

Ke depan, fitur monitoring dan early warning VolMon akan diintegrasikan dengan Website Server Pusat sehingga petugas operasional dapat melakukan identifikasi gangguan dan menjalankan proses restart sinkronisasi secara mandiri tanpa menunggu bantuan remote dari Tim IT Development. Pengembangan ini diharapkan dapat mempercepat waktu penanganan gangguan dan meningkatkan kemandirian operasional stasiun.

# MENENTUKAN TEMA BERIKUTNYA

## Identifikasi masalah atau Peluang Berikutny

Implementasi VolMon berhasil meningkatkan kemampuan monitoring dan deteksi dini terhadap keterlambatan sinkronisasi data gate ke server pusat. Namun berdasarkan hasil evaluasi penggunaan sistem, masih ditemukan peluang peningkatan pada proses penanganan gangguan.Saat ini, apabila ditemukan gate yang mengalami pending sinkronisasi atau aplikasi sinkronisasi berhenti berjalan, tindakan perbaikan masih dilakukan oleh Tim IT melalui proses remote ke gate atau server terkait. Kondisi tersebut menyebabkan waktu pemulihan (recovery time) masih bergantung pada ketersediaan petugas teknis.

Oleh karena itu, peluang improvement berikutnya difokuskan pada pengembangan mekanisme self recovery yang memungkinkan user operasional melakukan tindakan awal secara mandiri melalui website server pusat.

Table 23 Masalah Tema Berikutnya

| No | Peluang Perbaikan | Jan | Feb | Mar | Total | Rank |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Restart aplikasi sinkronisasi masih dilakukan Tim IT | 35 | 42 | 38 | 115 | 1 |
| 2 | Penanganan pending data masih melalui remote | 28 | 31 | 30 | 89 | 2 |
| 3 | Early warning belum tersedia di website pusat | 20 | 24 | 22 | 66 | 3 |

Berdasarkan hasil identifikasi, peluang perbaikan berikutnya adalah mengurangi ketergantungan terhadap Tim IT dalam proses penanganan gangguan sinkronisasi data gate melalui pengembangan fitur self recovery dan early warning terintegrasi pada website server pusat.

## Analisa Dampak dan Harapan

Table 24 Analisa Dampak dan Harapan Tema Berikutnya

| No | Dampak | Pihak Terdampak |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recovery membutuhkan waktu lebih lama | Operasional Stasiun |
| 2 | Tim IT menerima banyak permintaan remote | IT Development |
| 3 | Pending data bertahan lebih lama | Unit Revenue |
| 4 | Gangguan tidak dapat ditangani langsung oleh user | User Operasional |

## Tema Berikutnya

“Peningkatan Kecepatan Recovery Sinkronisasi Data Gate Melalui Fitur Self Recovery dan Early Warning Terintegrasi Pada Website Server Pusat”

## Harapan dan Sasaran Tema Berikutnya

Table 25 Sasaran Tema Berikutnya

| Aspek | Kondisi Saat Ini | Harapan | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| Quality | Gangguan harus ditangani Tim IT | User dapat melakukan recovery mandiri | 80% kasus dapat ditangani user |
| Cost | Banyak aktivitas remote support | Mengurangi kebutuhan remote support | Turun 70% |
| Delivery | Recovery menunggu Tim IT | Recovery dapat dilakukan langsung | ≤ 2 menit |
| Morale | Tim IT menangani pekerjaan berulang | Fokus pada pengembangan sistem | Beban support turun 50% |

## Design Wesbite Server Pusat CTS